Besprechung 23.02.23
# Themen
- Besprechung Zeitplan
- Start Methodik Literaturrecherche
# Erledigte Arbeiten
- Terminserie abmachen (Frau Kurpicz)
- 2. VM bestellen (Felix)
- GitLab Repo einrichten (Anina)
- Grober Zeitplan
# Nächste Schritte / To Dos
- Bereinigung Daten (Duplikate Cosine Similarity)
- Wartung Crawler
- Zeitplan detailliert (beide)
- Definition Methodik Literaturrecherche
# Fragen
- Welcher Umfang muss die Applikation aufweisen?
  - Datenstand statisch (Stand P2)
  - Resultate sollen schlussendlich verfügbar sein
  - Applikation muss nicht automatisiert laufend Daten bereinigen und aufwerten
  - Bestehendes Auswertungstool ist ok für Visualisierung
- Zeitrapportierung
  - Soll/Ist auf Zeitplanung
  - Meetingsprotokolle